Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| 06.11.2019 | с. Бакчар | №206 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в программу

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», администрация Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Бакчарского сельского поселения  от 29.07.2016 №172 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы» - далее Программа, внести следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: «

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2019 г. – 11569360,37 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 1570581,97 руб., из областного бюджета 9385854,85 руб., из местного 612923,55 руб. Средства местного бюджета на 2020-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

».

2) пункт 5.2 раздела 5 «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции:

«5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Всего |  |
|  | Ремонт автодороги с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Октябрьская, Пролетарская, Хомутского, Лермонтова, Целинная, Таежная и пер. Колхозный, Дзержинского, Пионерский, Больничный, Мелиораторов, Лесной всего 998м2. | 2016 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | 2017 г. | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар: ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | 2018 г. | 8322597,91 | 438031,47 | 8760629,38 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | 2019 г. | 6997,2 968,1 1182,8 Фед. бюд. 778,5 Обл. бюд. 118,2 Фед. бюд. 792,0 Обл. бюд. 119,5 | 368,3 50,9 62,3 68,3 63,2 | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесного до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Колхозный (от ул.Парковая в сторону ул.Таежная – 450 м.) | 2020 г |  | 1200 |  | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Больничный 340 метров | 2021 г. |  | 3 100,0 | 3 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул.Пушкина 1220 метра | 2022 г. |  | 3 200,0 | 3 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар, ул.Таежная 1024 метра | 2023 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | 2024 г. |  | 4 400,0 | 4 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | 2025 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |

».

2) раздел 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Ремонт |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | 8222,547 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 |  | 8049,764 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | V | 672 | 8322597,91 | 438031,47 | 8760629,38 |  |  | 8760629,38 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | V | 1045 376,5 208 585 730 | 6997,2 968,1 1182,8 Фед. бюд. 778,5 Обл. бюд. 118,2 Фед. бюд. 792,0 Обл. бюд. 119,5 | 368,3 50,9 62,3 68,3 63,2 | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  |  | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесного до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Колхозный (от ул.Парковая в сторону ул.Таежная – 450 м.) | V |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Больничный 340 метров | V | 340 |  | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |  |  | 17300,0 |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Пушкина 1220 метра | V | 1220 |  | 3 200,0 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, ул.Таежная 1024 метра | V | 1024 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | V | 1100 |  | 4 400,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | V | 1500 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |

».

3)  раздел 7 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения»  изложить в новой редакции:

«7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |  |
| Ремонт |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 8222,547 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 |  | 8049,764 |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Целинная пер.Пионерский (от ул.Парковая до ул.Таёжная) пер.Рабочий (от д.№12 до д.№23) | V | 672 |  |  | 8769,38 |  |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Октябрьская (от пер.Трактовый до пер.Нарымский) ул.Октябрьская (от дома №55 до ул.Калинина); по ул.Калинина ( от ул.Октябрьской в сторону ул.Свердлова) пер.Дзержинский с.Бакчар ( от ул.Хомутского в сторону ул.Советская – 208 м.) переулок №5 (от ул.Центральной до ул.Береговой)и ул.Береговая (от пер.№5 до дома №57 по ул.Береговой) в с.Большая Галка переулок Центральный (от ул.Чапаева в сторону ул.Космодемьянской – 397 м. ), переулку №3 ( от ул.Чапаева до ул.Комсомольской – 333 м.) в с.Чернышевка | V | 1045 376,5 208 585 730 |  |  |  | 7365,5 1019 1245,1 965,0 974,7 |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 5 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог в с.Бакчар: ул.Лермонтова( от пер.Лесного до пер.Мелиораторов) -250 м. пер.Мелиораторов (от ул.Целинная в сторону ул.Строителей – 205 м) ул.Гвоздева (от начала улицы до д.№33) -750 м пер.Колхозный (от ул.Парковая в сторону ул.Таежная – 450 | V |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  | администрация сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Больничный 340 метров | V | 340 |  |  |  |  |  | 17300,0 | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Пушкина 1220 метра | V | 1220 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, ул.Таежная 1024 метра | V | 1024 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | V | 1100 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | V | 1500 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения                                                С.М. Приколота