Администрация БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| 21.02.2018 | с. Бакчар | №30 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в программу

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Бакчарского сельского поселения

Бакчарского района Томской

области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», администрация Бакчарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Бакчарского сельского поселения  от 29.07.2016 №172 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бакчарского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 годы» - далее Программа, внести следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: «

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2018 г. – 8902196,84 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8457087,00 из местного 445109,84 Средства местного бюджета на 2019-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

».

2) пункт 2.4. раздела 2 «Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог» изложить в новой редакции:

«2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 67,994 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переходное | Грунтовое |
|  | Муниципальные и региональные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Томск-Бакчар-Кедровый | III | 37 | - | 37 | - | - |
| 2 | Бакчар – Большая Галка | IV | 14,635 | - | 4,329 | 10,116 | - |
| 3 | Подъезд к д.Первомайск | IV | 2,096 | - | 0,071 | 2.024 | - |
| 4 | Подъезд к с.Чернышевка | IV | 5,509 | - | 0,150 | 5.359 | - |
|  | Итого муниципальных и региональных дорог |  | 59,24 |  | 41,55 | 17,499 |  |
|  | Дороги местного значения с.Бакчар |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Целинная | V | 0,865 |  | 0,672 |  | 0,193 |
| 2 | ул. Лермонтова | V | 0,904 |  | 0,904 |  |  |
| 3 | ул. Лесная | V | 0,228 |  |  |  | 0,228 |
| 4 | пер. Лесной | V | 0,484 | 0,274 | 0,15 |  | 0,06 |
| 5 | пер. Мелиораторов | V | 0,906 |  | 0,4 |  | 0,506 |
| 6 | ул. Строителей | V | 0,451 |  |  |  | 0,451 |
| 7 | ул. Дорожная | V | 0,731 |  |  | 0,39 | 0,341 |
| 8 | ул. Энергетиков | V | 0,644 |  | 0,410 |  | 0,234 |
| 9 | ПМК-2 | V | 0,042 | 0,042 |  |  |  |
| 10 | ул. Сибирская | V | 0,297 |  |  |  | 0,297 |
| 11 | ул. Парковая | V | 1,510 |  |  | 1,510 |  |
| 12 | ул. Гвоздева | V | 1,499 |  |  | 0,75 | 0,749 |
| 13 | ул. Стаханова | V | 1,480 |  |  | 0,2 | 1,28 |
| 14 | ул. Пушкина | V | 1,460 |  |  | 0,15 | 1,31 |
| 15 | ул. Таежная | V | 1,94 |  | 0,25 | 0,675 | 1,015 |
| 16 | ул. Пролетарская | V | 1,847 |  | 0,42 | 0,555 | 0,872 |
| 17 | ул. Хомутского | V | 2,29 |  | 1,92 |  | 0,37 |
| 18 | ул. Ленина | V | 1,36 |  | 1,063 | 0,297 |  |
| 19 | ул. Советская | V | 0,237 |  |  | 0,237 |  |
| 20 | ул. Чкалова | V | 1,03 |  | 0,09 |  | 0,94 |
| 21 | ул. Набережная | V | 0,429 |  |  |  | 0,429 |
| 22 | пер. Южный | V | 1,065 |  |  |  | 1,065 |
| 23 | пер. Колхозный | V | 1,327 |  | 0,14 | 1,187 |  |
| 24 | пер. Комсомольский | V | 1,385 |  | 0,13 |  | 1,255 |
| 25 | пер. Дзержинского | V | 1,53 |  | 0,28 |  | 1,25 |
| 26 | пер. Пионерский | V | 1,18 |  | 0,56 |  | 0,62 |
| 27 | пер. Больничный | V | 0,748 |  | 0,748 |  |  |
| 28 | пер. Логовой | V | 0,476 |  |  |  | 0,476 |
| 29 | пер. Первомайский | V | 0,554 |  |  |  | 0,554 |
| 30 | ул. Октябрьская | V | 1,386 |  | 1,333 |  | 0,053 |
| 31 | ул. Гагарина | V | 1,123 |  |  | 0,42 | 0,703 |
| 32 | ул. Красноармейская | V | 1,13 |  |  | 0,19 | 0,94 |
| 33 | ул. Свердлова | V | 1,202 |  |  | 0,685 | 0,517 |
| 34 | ул. Кирова | V | 1,118 |  |  | 0,08 | 1,038 |
| 35 | ул. Кузнецова | V | 0,986 |  |  | 0,460 | 0,526 |
| 36 | пер. Рабочий | V | 1,886 |  |  | 0,9 | 0,986 |
| 37 | ул. Весенняя | V | 1,070 |  |  | 1,070 |  |
| 38 | пер. Нарымский | V | 0,603 |  |  |  | 0,603 |
| 39 | пер. Садовый | V | 1,421 |  | 0,25 |  | 1,171 |
| 40 | пер. Молодежный | V | 0,111 |  |  | 0,111 |  |
| 41 | пер. Северный | V | 1,026 |  |  |  | 1,026 |
| 42 | ул. Промышленная | V | 0,904 |  |  | 0,675 | 0,229 |
| 43 | пер. Береговой | V | 1,673 |  |  | 0,957 | 0,716 |
| 44 | ул. Вицмана | V | 0,529 |  |  | 0,529 |  |
| 45 | ул. Крылова | V | 0 |  |  |  |  |
| 46 | ул. Олимпийская | V | 0,358 |  |  |  | 0,358 |
| 47 | ул. Восточная | V | 0,489 |  |  | 0,489 |  |
| 48 | ул. 79Гв.Дивизии | V | 0,312 |  |  |  | 0,312 |
| 49 | пер. Светлый | V | 0,205 |  |  |  | 0,205 |
| 50 | мкр. Южный, ул. Южная | V | 0,535 |  |  | 0,535 |  |
| 51 | ул. Калинина | V | 1,056 |  |  | 1,056 |  |
| 52 | ул. п.Кирзавод | V | 0,418 | 0,418 |  |  |  |
|  | с.Чернышевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | V | 0,446 |  |  | 0,046 | 0,4 |
| 2 | ул. Гагарина | V | 0,525 |  |  |  | 0,525 |
| 3 | ул. Космодемьянской | V | 0,543 |  |  | 0,28 | 0,263 |
| 4 | ул. Комсомольская | V | 0,543 |  |  | 0,28 | 0,263 |
| 5 | ул. Ленина | V | 0,506 |  |  | 0,506 |  |
| 6 | ул. Чапаева | V | 0,415 |  |  | 0,105 | 0,31 |
| 7 | ул. Вицмана | V | 0,588 |  |  | 0,34 | 0,248 |
| 8 | ул. Терешковой | V | 0,284 |  |  | 0,284 |  |
| 9 | Пер. №1 | V | 0,339 |  |  |  | 0,339 |
| 10 | Пер. Центральный | V | 1,392 |  |  | 1,135 | 0,257 |
| 11 | Пер. №3 | V | 1,109 |  |  | 1,109 |  |
|  | д.Первомайск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лесная | V | 0,305 |  |  |  | 0,305 |
| 2 | ул. Советская | V | 0,451 |  |  |  | 0,451 |
| 3 | ул. Луговая | V | 0,536 |  |  |  | 0,536 |
| 4 | ул. Сибирская | V | 0,413 |  |  |  | 0,413 |
| 5 | ул. Полевая | V | 0,600 |  |  |  | 0,600 |
| 6 | пер. Лесной | V | 0,634 |  |  |  | 0,634 |
| 7 | ул. Восточная | V | 0,224 |  |  |  | 0,224 |
| 8 | пер. Советский | V | 0,484 |  |  |  | 0,484 |
| 9 | пер. Школьный | V | 0,146 |  |  |  | 0,146 |
| 10 | ул. Центральная | V | 0,954 |  |  |  | 0,954 |
|  | с.Большая Галка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Молодежная | V | 0,663 |  |  | 0,663 |  |
| 2 | ул. Парковая | V | 1,396 | 1,033 |  | 0,363 |  |
| 3 | ул. Центральная | V | 1,071 | 0,631 |  | 0,44 |  |
| 4 | ул. Береговая | V | 2,293 |  |  | 2,293 |  |
| 5 | ул. Новая | V | 0,248 |  |  |  | 0,248 |
| 6 | Пер. №1 | V | 0,269 |  |  |  | 0,269 |
| 7 | Пер. №2 | V | 0,474 |  |  |  | 0,474 |
| 8 | Пер. №3 | V | 0,572 |  |  |  | 0,572 |
| 9 | Пер. №4 | V | 0,077 |  |  |  | 0,077 |
| 10 | Пер. №5 | V | 0,590 |  |  | 0,16 | 0,28 |
| 11 | Пер. №6 | V | 0,307 |  |  |  | 0,307 |
| 12 | Пер. №7 | V | 0,157 |  |  |  | 0,157 |
|  | Итого дорог местного значения |  | 67,994 | 2,548 | 9,72 | 22,112 | 33,614 |

».

3) пункт 5.2 раздела 5 «Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции:

«5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Бакчарского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Всего |  |
|  | Ремонт автодороги с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на следующих улицах Октябрьская, Пролетарская, Хомутского, Лермонтова, Целинная, Таежная и пер. Колхозный, Дзержинского, Пионерский, Больничный, Мелиораторов, Лесной всего 998м2. | 2016 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | 2017 г. | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул.Целинная | 2018 г. | 8457087,00 | 445109,84 | 8902196,84 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Рабочий 460 метров | 2019 г. |  | 2 100,0 | 2 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар пер. Пионерский 544 метра | 2020 г. |  | 1 200,0 | 1 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Калинина 1050 метров | 2021 г. |  | 3 100.0 | 3 100.0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар, пер. Дзержинского 1000 метров | 2022 г. |  | 3 200,0 | 3 200,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Гагарина 1100 метров | 2023 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Стаханова 1500 метров | 2024 г. |  | 4 400,0 | 4 400,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Бакчар ул. Красноармейская 1100 метров | 2025 г. |  | 3 300,0 | 3 300,0 | администрация сельского поселения |

».

4) раздел 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Ремонт |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 7811,416 | 411,416 | 8222,547 | 8222,547 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 | 7647,276 | 402,488 | 8049,764 |  | 8049,764 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Целинная | V | 672 | 8457087,00 | 445109,84 | 8902196,84 |  |  | 8902196,84 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 460 |  | 2 100,0 | 2 100,0 |  |  |  | 2 100,0 |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 |  | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  |  |  | 17 300,0 |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 |  | 3 200,0 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 |  | 4 400,0 | 4 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 |  | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |  |  |  |  |

».

5)  раздел 7 Программы «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения»  изложить в новой редакции:

«7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |  |
| Ремонт |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Бакчар ул. Пролетарская (530м.), ул. Вицмана (530м.), ул. Парковая (1510м.), ул. Кузнецова (460м.), ремонт асфальтового покрытия на переулках и улицах с.Бакчар всего 998м2. | V | 3030 метров, 998м2 | 8222,547 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Ремонт автодороги | Ремонт автодорог с.Бакчар: ул.Пролетарская (от пер.Трактового до пер.Пионерского), ул.Хомутского (от пер.Трактового до пер.Колхозного), пер.Колхозный (от ул.Хомутского в сторону ул.Пушкина 381,25 м.), пер.Рабочий (от ул.Октябрьской до ул.Кузнецова, и от ул.Промышленная в сторону ул.Кузнецова 70 м.) | V | 2593,25 |  | 8049,764 |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул.Целинная | V | 672 |  |  | 8902196,84 |  |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Рабочий | V | 460 |  |  |  | 2 100,0 |  |  | администрация сельского поселения | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Бакчар пер. Пионерский | V | 544 |  |  |  |  | 1 200,0 |  | администрация сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Калинина | V | 1050 |  |  |  |  |  | 17 300,0 | администрация сельского поселения | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Бакчар, пер. Дзержинского | V | 1000 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Гагарина | V | 1100 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Стаханова | V | 1500 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Бакчар ул. Красноармейская | V | 1100 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |

».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Бакчарского сельского поселения.

Глава Бакчарского сельского поселения                                                С.М. Приколота